CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013)

Expediente No. 250002324000200401089-01

Demandante: CONDOR S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES.

Demandado: INURBE, EN LIQUIDACIÓN

Se decide el recurso de apelación contra la sentencia de 21 de febrero de 2008, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó prosperidad a las excepciones y declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. 530 de 16 de julio de 2003 y 1295 de 22 de junio de 2004 mediante las cuales el INURBE en liquidación declaró ocurrida la condición resolutoria de asignación de un subsidio familiar de vivienda y la ocurrencia del siniestro amparado en la póliza de seguro de cumplimiento CS000194 expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

a)  Pretensiones

La sociedad demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. 0530 de 16 de julio de 2003, mediante la cual el Liquidador del Instituto Nacional de reforma Urbana – INURBE declaró la ocurrencia de la condición resolutoria de asignación de subsidio familiar de vivienda en el proyecto “URBANIZACIÓN VILLA MARLEN FUMIEMACAHO, cuyo oferente es CABEZA DE HOGAR FUMIEMACAHO; y declaró ocurrido el siniestro amparado en la póliza de seguros de cumplimiento No. CS000194 expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., por la suma de $ 279.500.000.

También solicitó la nulidad de la Resolución No. 1295 de 22 de junio de 2004 que confirmó la decisión anterior al resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra y que, a título de restablecimiento del derecho se le exonere del pago de la suma a que lo condenan los actos demandados, a restituirle las que hubiera pagado por ese concepto a la fecha de la sentencia, debidamente indexadas, y que por concepto de lucro cesante se le paguen los intereses comerciales desde cuando pagó hasta cuando se haga efectiva su devolución.

b) Hechos

Por Resolución 1464 de 24 de noviembre de 2000 la Gerencia General del INURBE asignó 43 subsidios a los hogares beneficiarios en el proyecto de que tratan los actos demandados.

Por Acuerdo No. 21 de 2000 la Junta Directiva de INURBE adoptó el reglamento de garantías  que debían constituirse para el giro de los subsidios, y estableció las condiciones y causales para hacer efectiva la garantía.

Por Resolución No. 367 de 13 de julio de 2000 la Gerencia de INURBE estableció el procedimiento interno para la recepción, revisión y aprobación de las garantías señaladas.

En el encargo fiduciario FIDUIFI No. 1464 de 5 de julio de 2001 se colocaron $ 279.500.000 como subsidios movilizados al oferente Fundación Microempresarial Madres Cabeza De Hogar - FUMIEMACAHO, los cuales fueron respaldados con la póliza de cumplimiento de disposiciones legales No. CS 000194 que expidió la demandante.

Esta póliza amparaba los perjuicios que pudiera sufrir el oferente por el incumplimiento de la promesa de compraventa o del contrato de construcción en lo referente a la entrega y la escrituración de la solución de vivienda, y beneficiaba independientemente a cada beneficiario.

La Resolución No. 530 de 16 de julio de 2003 de INURBE declaró el siniestro de la póliza mencionada. La aseguradora y el oferente interpusieron recurso de reposición en su contra.

Los 43 beneficiarios del proyecto corrieron escrituras ante la Notaría Primera del Círculo Notarial de Calarcá.

Al practicar una inspección judicial decretada por Resolución 810 de 26 de noviembre de 2003 el INURBE constató el avance de las obras en un 79% que equivalía al valor de los subsidios movilizados.

Ante el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de los 43 subsidios, INURBE en liquidación procedió el 20 de mayo de 2004 a autorizar la movilización de recursos mediante orden G 393 de 2004 para el programa URBANIZACIÓN VILLA MARLEN, toda vez que verificó  la legalización del subsidio familiar de vivienda asignado mediante Resolución 1464 de 24 de noviembre de 2000  equivalente al 20%.

Por Resolución 1295 de 22 de junio de 2004 INURBE en liquidación resolvió el recurso interpuesto contra la Resolución 0530 confirmándola.

En esa fecha los beneficiarios habían cumplido sus obligaciones y por eso no se le causó perjuicios a INURBE en liquidación, como éste lo reconoció al proferir la Resolución 1464 que ordenó movilizar el 20% de los recursos. En consecuencia, no debió confirmarse la resolución 0530 de 2004.

c) Normas violadas y concepto de violación

Las resoluciones demandadas violaron el artículo 1081 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen será de dos años, que empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

De acuerdo con esa norma la demandada debió hacer efectiva las garantías dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia o el conocimiento del siniestro, sin superar los dos años de la fecha de vencimiento de la vigencia señalada en la  póliza.

Anotó que la fecha de vencimiento fue el 24 de febrero de 2002 y los dos años se cumplieron el 23 de febrero de 2004.

Concluyó que si INURBE tuvo noticia del siniestro debió haber hecho efectiva la garantía antes de la última fecha, lo cual no ocurrió, pues el acto que declara el siniestro se profirió el 16 de octubre de 2003 y los recursos en su contra se decidieron el 22 de junio de 2004 cuando había operado el fenómeno de la prescripción.

Adujo, que con relación a las pólizas que aseguran riesgos de entidades públicas, debe entenderse que el siniestro se configura cuando lo declara un acto administrativo, pero el derecho del asegurado solo nace cuando éste queda en firme, lo que solo ocurre cuando se deciden los recursos de vía gubernativa.

Como los recursos se conceden en el efecto suspensivo no interrumpen el término de prescripción de la acción que se deriva del contrato de seguro y éste se venció antes de que se decidieran los recursos, por lo que el acto que contenía esta decisión debió reconocer esa circunstancia.

INURBE en liquidación debió demostrar la cuantía del siniestro o el monto del perjuicio, como lo exige el artículo 1077 del Código de Comercio, pues dicho monto no corresponde necesariamente al del valor asegurado, y no determinó la cuantía del perjuicio, pese a que el artículo 11 del Acuerdo 21 de la Junta  Directiva señaló que “la entidad declarará el siniestro únicamente por las sumas dejadas de ejecutar”.

Agregó que en todo caso INURBE no hubiera podido cuantificar perjuicio alguno porque no se configuró, puesto que como dijo anteriormente, tanto el oferente como los beneficiarios del subsidio cumplieron con todas sus obligaciones.

Los actos demandados desconocieron que de acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil el contrato de seguro es ley para las partes y debe ser ejecutado de buena fe como dispone el artículo 1603 ibídem y 83 constitucional, principio éste que vulneró la administración al declarar la existencia de un siniestro pese a que sabía del cumplimiento de las obligaciones del oferente  y de los beneficiarios del subsidio de vivienda, conforme se señaló en párrafos anteriores.

Los actos acusados fueron motivados falsamente al señalar la existencia de un siniestro que por las razones expuestas, no ocurrió, y se utilizó el seguro como una fuente de enriquecimiento  desconociendo que de acuerdo con el artículo 1088 del C. de Co., “respecto del asegurado serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir fuente de enriquecimiento”, siempre que el asegurado demuestre “la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, como lo exige el artículo 1077 ibídem.  (ver folios 1 a 16).

1.2. Contestación de la demanda

INURBE en liquidación contestó oportunamente la demanda y se opuso a las pretensiones.

Reconoció que asignó subsidios a hogares beneficiarios del proyecto de que tratan los actos demandados y que reglamentó las garantías  que deben constituirse para el giro de los subsidios y el procedimiento interno para la recepción, revisión y aprobación de las garantías señaladas, en los términos que señaló el actor.

Aclaró que si bien los beneficiarios de subsidios suscribieron las escrituras públicas y manifestaron que recibieron las obras a entera satisfacción, eso no fue cierto.

Propuso excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque cuando se presentó la demanda habían transcurrido más de 4 meses contados a partir de la fecha en que en que adquirieron firmeza los actos administrativos demandados.

También propuso excepción de “acuerdo de transacción”, aduciendo que el 17 de marzo de 2005 se suscribió entre el INURBE en liquidación y Cóndor un acuerdo general de pago.

Por virtud de ese acuerdo la aseguradora se obligó a terminar todos los proyectos amparados por las pólizas que había expedido, entre ellos el que es materia de este proceso. Al aceptar la aseguradora la terminación de esos proyectos se hizo responsable del pago del siniestro mediante la figura de subrogación de la obligación asegurada, de acuerdo con el artículo 1110 del Código de Comercio.

II. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de 21 de febrero de 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probada la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque el artículo 136-2 del C. C. A., establece que dicha acción caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agotó la vía gubernativa, y como la Resolución que la agotó fue la No. 1295 de junio 22 de 2004 y se notificó el 27 de julio de 2004, la demandante tenía hasta el 29 de noviembre de 2004 para interponer la demanda, como en efecto lo hizo, porque el 28 de noviembre era domingo.

Declaró no probada la excepción de acuerdo de transacción alegado por INURBE con el argumento de que el 17 de marzo de 2005 suscribió con la aseguradora demandante un acuerdo general de pago mediante la terminación de proyectos, mediante el cual Cóndor se obligó a la terminación y culminación de todos y cada uno de los proyectos amparados por pólizas expedidas por dicha aseguradora, lo cual determinó la responsabilidad de ésta para el pago del siniestro mediante la figura de subrogación para el cumplimiento de la obligación asegurada, conforme con lo previsto en el artículo 1110 del Código de Comercio.

Para sustentar su criterio el a quo manifestó que el acuerdo de pago se celebró después de presentada la demanda, en noviembre 29 de 2004, lo cual no impide que decida ésta; y además, el acuerdo no se podría tener en cuenta porque fue aportado en copia simple.

Al estudiar de fondo la demanda dio prosperidad al cargo según el cual, cuando quedó en firme el acto que declaró el siniestro había transcurrido el término de dos años previstos para la prescripción ordinaria de la acción de seguros en el artículo 1081 del Código de Comercio, contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

Afirmó que de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 2620 de 2000 del Gobierno Nacional y con los artículos 4 a 11 del Acuerdo No. 21 de 2000 de la Junta Directiva del INURBE que regulan el otorgamiento de pólizas de garantía en materia de subsidios de vivienda de interés social, la vigencia del subsidio es de doce meses a partir del día primero del mes siguiente a aquél en que se publique su asignación; y debe hacerse efectiva en caso de que al finalizar la vigencia del subsidio no se hubiera efectuado la escrituración, el registro o la entrega de las viviendas.

Aseveró que en el presente caso la asignación se los subsidios se efectuó mediante Resolución No. 1464 de 24 de noviembre de 2000 que obra en el expediente y la vigencia de la póliza cubrió el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2002 y el 24 de febrero de 2003.

Agregó que en cumplimiento de las normas comentadas previamente, dentro del periodo de vigencia de la póliza quedó comprendido el periodo de vigencia del subsidio que, por haberse otorgado el 24 de noviembre de 2000, se extendía por un año que se cumplió el 24 de noviembre de 2001 y por tres meses más, que se cumplieron en febrero de 2002.

En la cláusula tercera de la pólizas de cumplimiento de disposiciones legales tomada a favor del INURBE se estableció que el siniestro se entendía ocurrido cuando se declarara mediante acto administrativo debidamente motivado y en este caso INURBE lo declaró por Resolución No. 0530 de octubre 16 de 2003, contra el cual se interpuso recurso de reposición que interrumpió sus efectos, entre ellos el de la prescripción, y por tanto ésta continuó su curso hasta el 27 de julio de 2004 cuando se notificó la resolución 1295 de 2004, fecha para la cual había prescrito la acción derivada del contrato de seguro.

Afirmó que el término de prescripción empezó a correr cuando terminó la vigencia del subsidio, fecha en que el tomador de la póliza debió haber cumplido sus obligaciones de otorgar escrituras, efectuar los registros y entregar las obras, esto es, al finalizar noviembre de 2001, y se venció el 30 de noviembre de 2003, transcurridos dos años desde la primera fecha.

Por lo expuesto, el Tribunal declaró la nulidad de las resoluciones acusadas; ordenó a la demandada que se abstenga de hacer efectiva la póliza de cumplimiento, o que devuelva el valor pagado por el demandante con ocasión de los actos anulados, debidamente indexado. Negó las demás pretensiones.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada cuestionó al Tribunal porque, contrario a lo dicho en la sentencia apelada, hizo efectiva la póliza de que tratan los actos acusados dentro del término previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio para la acción ordinaria derivada de contratos de seguro, pues declaró el siniestro en vigencia de la póliza.

Resaltó que si la vigencia de la póliza se extendió hasta noviembre de 2001, como señaló el a quo, entonces la declaratoria del siniestro procedía hasta noviembre de 2003, porque así lo establecía el artículo 10 del Acuerdo 21 de la Junta Directiva de INURBE, de acuerdo con el cual se podrá hacer efectiva la garantía cuando transcurra el periodo de vigencia de la póliza sin que el tomador haya cumplido sus obligaciones.

Aseguró que el siniestro se configuró cuando INURBE lo declaró el 13 de julio de 2003 cuando profirió la Resolución No. 0530 - fecha que se encuentra dentro de la vigencia de la póliza -, y no el 22 de junio de 2004 cuando profirió la Resolución No. 1295 que decidió el recurso interpuesto contra la resolución anterior, como afirma el a quo, fuera del término de vigencia de la póliza.

Si se admitiera el criterio adoptado por el a quo habría que declarar los siniestros mucho antes de los dos años y su configuración sería incierta porque estaría sujeta a la duración de la vía gubernativa, que se podría prolongar por la solicitud y práctica de pruebas y otras eventualidades.

Para eludir la responsabilidad derivada de los contratos bastaría con dilatar mediante recursos la firmeza de las decisiones próximas a los dos años de su vigencia.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

La entidad demandada presentó alegatos en los que solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos que expuso en la contestación de la demanda, los cuales reiteró.

La parte demandante no presentó alegatos.

V. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SEGUNDA INSTANCIA.

El Agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Los actos acusados

En la demanda se solicitó la declaración de nulidad de la Resolución No. 530 de 2003, mediante la cual la entidad demandada declaró la ocurrencia de la condición resolutoria de la asignación de subsidios familiares de vivienda de un proyecto y declaró ocurrido el siniestro amparado en una póliza de seguro expedida por la demandante; cuyos apartes más relevantes son los siguientes:

“INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA  EN LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN No. 530 de 2003

(16 de julio)

Por la cual se declara el siniestro de una póliza

El Gerente Liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana  - INURBE en Liquidación

En uso de sus facultades legales y estatutarias, contenidas en el Decreto 554 de 2003, Acuerdo 21 de 2000 y el Acuerdo 17 de 2000,

CONSIDERANDO

Que por Resolución No. 1464 de 24 de noviembre de 2000, la Gerencia General de INURBE asignó 43 subsidios familiares de vivienda de interés social a igual número de hogares damnificados del proyecto “URBANIZACIÓN VILLA MARLEN FUMIEMACAHO, en el Municipio de Montenegro, Quindío, siendo oferente o constructor la FUNDACIÓN EMPRESARIAL MADRES CABEZA DE HOGAR FUMIEMACAHO.

Que la Junta Directiva de INURBE, por Acuerdo 21 de 2000 adoptó el reglamento de Garantías con el objeto de establecer los términos, condiciones y vigencias de las garantías que deben constituirse para que sea factible el giro del subsidio familiar de vivienda.

Que la Gerencia General del INURBE mediante Resolución 367 de 13 de julio de 2000 estableció el procedimiento interno…para la recepción, revisión y aprobación de las garantías de que trata el Acuerdo 9 de 14 de junio de 2000, derogado por el Acuerdo 21 del mismo año.

Que el acuerdo 11 del Acuerdo 21 establece que “en caso de construcción en sitio propio lote individual de propiedad del beneficiario, si al vencimiento de la vigencia del respectivo subsidio familiar de vivienda no se hubiera dado cumplimiento a la escrituración, al registro de la misma y entrega de las mejoras dentro de la vigencia del subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante del subsidio…declarará el siniestro únicamente por las sumas dejadas de ejecutar.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la promesa de compraventa o el contrato de construcción no se hubiera cumplido sin que expire la vigencia del subsidio no será necesario esperar que se venza el término del subsidio para hacer efectiva la garantía.

Que mediante el encargo fiduciario  con FIDUIFI No. 1464 constituido el 5 de julio de 2001 con orden No. 18 de 25 de julio de 2001 se movilizó la suma de…$ 279.500.000.

Que el valor de los subsidios movilizados al oferente…fue respaldado con la póliza No. CS000194 expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., con vigencia hasta el 24 de febrero de 2002, cuyo objeto…ampara a la entidad otorgante del subsidio…contra los perjuicios derivados del incumplimiento de la promesa de compraventa o contrato de construcción en los referente a la entrega de la solución de vivienda y de la escrituración de la misma dentro de la vigencia del subsidio familiar de vivienda anteriores a la escrituración, girados a favor del afianzado. Esta póliza ampara independiente a cada uno de los beneficiarios del subsidio…

Que el 5 de agosto de 2002 el representante legal y oferente de… FUMIEMACAHO…suscribió el acta de compromiso con el INURBE…la cual fue avalada con pagaré en blanco y carta de instrucciones, donde se establecieron las siguientes causas que originaron la demora en la terminación de las obras: suspensión de la licencia de urbanismo y construcción por parte de la oficina de Planeación Municipal de Montenegro y consecuencialmente el retraso en la ejecución de las obras de urbanismo , en la que se comprometió a que a más tardar el 31 de octubre del mismo año cumpliría con las obligaciones derivadas de la resolución de elegibilidad y de asignación, que tienen que ver con la construcción de las 43 viviendas objeto de subsidio familiar de vivienda junto con la respectiva legalización de las obras de urbanismo.

Que el 29 de agosto de 2002 la Dirección Regional de INURBE en el Quindío…presentó un informe a la Subgerencia Administrativa y Financiera en el que se manifestó que de acuerdo a informe técnico al Proyecto Villa Marlen FUMIEMACAHO le faltaba el acueducto, el alcantarillado, la energía y vías.

Que mediante oficio de la regional del INURBE en el Quindío con radicación No. 2085 de 24 de abril de 2003 suscrito por la….profesional universitario…remitió un cuadro “declaratoria de siniestros.- Expedientes conformados por proyectos inconclusos 1991-2000, dentro de los que se encuentra el proyecto Urbanización Villa Marlen FUMIEMACAHO en el que se presentó el estado de ejecución de obra de las viviendas de urbanismo y ambiental en un 79.97%, es decir, que a pesar de haber transcurrido 6 meses el proyecto se encontraba en las mismas condiciones respecto del informe del 29 de octubre de 2002.

Que mediante oficio de 29 de octubre de 2002 de la regional de INIUBE en Quindío…se informó que de acuerdo a informe técnico efectuado el 24 de octubre de 2002 se habían desembolsado el 29 de noviembre de 2000 y movilizado el 30 de julio de 2001 el 100% de los 43 subsidios asignados y que el avance de obra se encontraba en un 79%.

Que la  oferente…no legalizó ni acreditó dentro de la vigencia de los subsidios…la suma de…$ 279.500.000…entregados con autorización del beneficio del subsidio, hecho que implica la vulneración de las obligaciones derivadas del Decreto 2620 de 2000, vigente para la época de asignación y el acta de compromiso suscrita el 5 de agosto de 2002:

Artículo 13. Vigencia del subsidio…será de 12 meses calendario, contados a partir del día 1º del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación. Para el caso de las postulaciones colectivas…podrá ser hasta de…15 meses, siempre y cuando lo permitan las normas sobre vigencia presupuestal, para el caso de los recursos del INURBE.

Que en consecuencia, el oferente…o la compañía aseguradora deben reintegrar la suma de…$279.500.000, toda vez que incumplió con el objeto de la póliza…, al no hacer entrega de las soluciones de vivienda ni la escrituración dentro de la vigencia del subsidio.

Que teniendo en cuenta…el Código de Comercio…artículo 1081…la prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho en que se basa la acción…por lo tanto encuadramos la situación…dentro de la prescripción ordinaria ya que la póliza prescribirá el 10 de diciembre de 2004.

Que…el objeto del amparo es asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y no…contractuales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la ocurrencia de la condición resolutoria de la asignación de subsidio familiar de vivienda Proyecto Urbanización Villa Marlen FUMIEMACAHO…cuyo oferente es la Fundación Empresarial Madres Cabeza de Hogar FUMIEMACAHO, por los hechos expuestos en la parte considerativa de este acto.

ARTÍCULO SEGUNDO…declarar ocurrido el siniestro amparado en la póliza de seguro de cumplimiento CS000194 expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., por la suma de…$ 279.500.000…desembolsada y movilizada por INURBE al oferente para la construcción de 43 viviendas y a igual número de beneficiarios para el proyecto...

ARTÍCULO TERCERO. Comisionar…para que proceda a la notificación del presente acto administrativo al Oferente…

ARTÍCULO CUARTO. Comisionar…para que proceda a la notificación del presente acto administrativo a la Compañía de Seguros Cóndor S.A.,…

ARTÍCULO QUINTO…contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación….

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GERENTE LIQUIDADOR”

El demandante también solicitó que se declare la nulidad de la Resolución No. 1295 de 22 de junio de 2004 de la misma autoridad, mediante la cual confirmó la resolución anterior  al decidir los recursos de reposición interpuestos en su contra por la Fundación Empresarial Madres Cabeza de Hogar, oferente del proyecto mencionado, y por la Compañía de Seguros Cóndor S.A.; resolución que se notificó a ésta última el 27 de julio de 2004 (f. 79); y pretende que se ordene el restablecimiento de los derechos que esos actos le conculcaron.

6.2. Normas que regulan la materia objeto del recurso

Antes de decidir el recurso en estudio se deben precisar las normas que regulan el otorgamiento de pólizas para amparar siniestros relacionados con el manejo de subsidios familiares de vivienda girados por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, así como los criterios adoptados por esta Corporación en torno al término dentro del cual la administración debe declarar la ocurrencia del siniestro, a afectos de que no prescriba la acción derivada de contratos de seguro.

6.2.1.  Normas que regulan las pólizas exigibles para el giro de subsidios familiares de vivienda por parte del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana.

El Decreto 2620 de 2000, “por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3ª de 1991 en relación con el subsidio familiar de vivienda en dinero y en especie para áreas urbanas, la Ley 49 de 1990, en cuanto a su asignación por parte de las Cajas de Compensación Familiar y la Ley 546 de 1999, en relación con la vivienda de interés social,” dispuso en el artículo 13 que la vigencia de los subsidios regulados por dicho decreto “será de doce (12) meses calendario, contados desde el día 1° del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación. Para el caso de las postulaciones colectivas, dicha vigencia podrá ser hasta de quince (15) meses, siempre y cuando lo permitan las normas sobre vigencia presupuestal, para el caso de los recursos del INURBE (…)”

El artículo 59 ibídem estableció la obligación a cargo del vendedor o de la organización o entidad promotora del programa de construcción de vivienda de entregar una garantía que cubra la restitución de los dineros entregados por cuenta del subsidio, y facultó a la Junta o Consejo Directivo de la entidad otorgante para que dispusiera el tipo específico de garantía diferente al aval bancario que acepte para la utilización anticipada de los subsidios, que debía cubrir el 100% de las sumas objeto de restitución.

En ejercicio de esa facultad la Junta Directiva del Instituto Nacional de Reforma Urbana – INURBE, profirió el Acuerdo No. 21 del 1º de noviembre de 2000 que derogó el Acuerdo No. 09 sobre la misma materia y adoptó el reglamento de garantías, apartes relevantes del cual se transcriben a continuación:

“Artículo 4: Las garantías aceptadas por las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda para los efectos del giro del Subsidio Familiar de Vivienda con anterioridad a la escritura son:

3. Póliza única de cumplimiento de la promesa de compraventa y de buen uso de los dineros del subsidio familiar de vivienda girados con anterioridad a la escrituración, cuyo objeto es garantizar de manera irrevocable y subsidiaria a la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda, quien tendrá el carácter de beneficiario de la misma, el pago de los dineros que le hubieren girado al oferente del proyecto, vendedor de la solución en calidad de abono a la cuota inicial o al pago de la solución de vivienda con anterioridad a su escrituración y registro, acompañado de los mismos generado en las Cuentas de Ahorro Programado, destinados al pago o al abono al precio del inmueble adquirido con la siguiente cobertura:

Garantía de cumplimiento de la promesa de compraventa: Por medio de la cual la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda se precave contra los perjuicios derivados de incumplimiento en la escrituración y registro de la solución de vivienda  adquirida por el beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda, en la fecha de entrega de la solución dentro de la vigencia del subsidio y en las condiciones que sirvieron de base para la declaratoria de elegibilidad de proyecto, según consta en la respectiva promesa de compraventa.

4. Póliza única de cumplimiento del contrato de construcción en sitio propio y de buen uso de los dineros del Subsidio Familiar de Vivienda girados con anterioridad a la escrituración, cuyo objeto es garantizar de manera irrevocable y subsidiada a la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda, el pago de los dineros que le hayan sido girados al oferente del proyecto, constructor de la sociedad en calidad de pago de las mejoras realizadas en el lote de propiedad del hogar, con anterioridad a su escrituración y registro, acompañado de los rendimientos que los mismos hubieren generado en las Cuentas de Ahorro Programado, destinados al valor de edificación para el caso de construcción en sitio propio, con la siguiente cobertura:

Garantía de cumplimiento del contrato de construcción en sitio propio: Por medio de la cual la entidad otorgante del Subsidio familiar de Vivienda se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento en la escrituración y registro de las mejoras construidas en el lote del beneficiario del subsidio familiar de vivienda, en la fecha de entrega de la solución dentro de la vigencia del subsidio y en las condiciones que sirvieron de base para la declaratoria de elegibilidad del proyecto, según consta en el respectivo contrato de construcción.

Artículo 5º. La póliza única de cumplimiento de la promesa de compraventa o contrato de construcción y de buen uso de los dineros del Subsidio Familiar de Vivienda girados con anterioridad a la escrituración, será expedido por una Compañía de Seguros que cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio y en el Régimen Financiero o Bancario y que esté legalmente autorizada por la Superintendencia Bancaria, en la cual la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda es el beneficiario y el oferente del proyecto es el asegurado. (...)

Artículo 6º. Las garantías a constituirse serán irrevocables e intransferibles y deberán estar a cargo del vendedor o la organización o entidad promotora del programa que prometa en venta o suscriba el contrato de construcción con el hogar beneficiario y a favor de la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda, quien recibirá el valor reclamado a que haya lugar, cuando se demuestre el incumplimiento de la promesa de compraventa o contrato de construcción, según sea el caso, o el uso inadecuado de los dineros girados con anterioridad a la escrituración, estos dineros incluyen el valor del Subsidio Familiar de Vivienda y los rendimientos generados en las Cuentas de Ahorro Programado.

Artículo 7º. (...)

Artículo 9º. La vigencia de las garantías debe cubrir desde la fecha de expedición de la póliza hasta la vigencia del subsidio de conformidad con lo señalado en el artículo 55 del Decreto 824 de 1999 y tres (3) meses más.

(…) Artículo 11º. En caso de construcción en sitio propio lote individual de propiedad del beneficiario, si al vencimiento de la vigencia del respectivo subsidio familiar de vivienda no se hubiera dado cumplimiento a la escrituración, al registro de la misma y entrega de las mejoras dentro de la vigencia del subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante del subsidio…declarará el siniestro únicamente por las sumas dejadas de ejecutar.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la promesa de compraventa o el contrato de construcción no se hubiera cumplido sin que expire la vigencia del subsidio no será necesario esperar que se venza el término del subsidio para hacer efectiva la garantía (…).

De las disposiciones transcritas se infiere lo siguiente:

a) La vigencia del subsidio familiar de vivienda otorgado por el INURBE es de doce meses calendario, contados desde el día primero del mes siguiente a la fecha de publicación.

b) Cuando el INURBE gire el subsidio con anterioridad a la escrituración al oferente del proyecto de construcción en sitio propio (en este caso la Fundación FUMIEMACAHO), dicho oferente deberá tomar una póliza única de cumplimiento del contrato de construcción en sitio propio y de buen uso de los dineros del subsidio para garantizar al INURBE (beneficiario de la póliza), el pago tanto de los dineros girados para el pago de las mejoras como de los rendimiento generado en las cuentas de ahorro programado.

c) La vigencia de la póliza corresponderá al periodo comprendido entre la fecha de su expedición, la vigencia del subsidio y tres meses más.

d) El siniestro,  en caso de construcción en sitio propio lote individual de propiedad del beneficiario como el presente, es el incumplimiento de las obligaciones de escriturar, registrar y entregar las mejoras dentro de la vigencia del subsidio familiar de vivienda, (caso en el cual el siniestro se declarará únicamente por las sumas dejadas de ejecutar).

También se configura cuando antes de expirar la vigencia del subsidio se incumple la promesa de compraventa o el contrato de construcción, caso en el cual no será necesario esperar que se venza el término del subsidio para hacer efectiva la garantía.

6.2.2. Sobre la prescripción de la acción ordinaria de acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen.

6.2.2.1 El artículo 1081 del Código de Comercio regula esta acción en los siguientes términos:

Artículo 1081. “La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”

Se resalta que el término de prescripción que interesa para los fines de este proceso es el de la ordinaria porque fue el que la compañía demandante estimó vencido al momento de expedirse lo actos demandados.

6.2.2.2.  Esta Corporación ha efectuado algunas precisiones sobre el término de prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, entre otras sentencias, en la proferida por esta Sección el 27 de septiembre de 2012, radicación No. 2004-05565-01, M.P., MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, en los siguientes términos:

“…esta Sección señaló… en Sentencia de 21 de septiembre del 2000, Exp. No. 2000-N5796, M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, a propósito del estudio de legalidad del Concepto 000015 de 27 de enero de 1999, expedido por la División de Doctrina, Oficina Nacional de Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN: “…el actor parte de una premisa errada cuando asevera que se está extendiendo la responsabilidad de la aseguradora, pues es claro que ésta se concreta a la ocurrencia del siniestro, que en este caso se configura con el incumplimiento de la obligación garantizada; y que tal  eventualidad  está garantizada  dentro del término  de vigencia de la garantía,

(…) Debe tenerse en cuenta que uno es el término durante el cual se cubre el riesgo, que corresponde al período de duración del contrato de seguro y otro el término dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación de indemnizar mediante la acción del asegurado o beneficiario del seguro.

Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo sección cuarta del 31 de octubre de 1994 M.P. Dr., Guillermo Chaín Lizcano, indicó lo siguiente:…la póliza de garantía… tiene por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia, ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que puede ser coetáneo o posterior a la de la vigencia de la póliza…”.

(…) el Consejo de Estado mediante sentencia del 20 de agosto de 1998…hace referencia nuevamente al momento en el cual debe expedirse el acto administrativo que se declare el incumplimiento de la obligación asegurada mediante seguro de cumplimiento manifestando lo siguiente:“…Es preciso dentro de una elemental lógica que el beneficiario del seguro, en este caso la Administración, ante el conocimiento del siniestro no solamente a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, como lo previenen las condiciones generales estipuladas en el cuerpo de las pólizas, sino que debe dictar  la resolución administrativa que declare su ocurrencia dentro de su vigencia, que sería lo más lógico e indicado, o si no dentro de los dos años subsiguientes a la fecha en que tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado,  para evitar la extinción del derecho por el fenómeno de la prescripción tal y como se encuentra consagrado en el artículo 1081 del Código de Comercio”.

De conformidad con las jurisprudencias anteriormente transcritas se evidencia que el Consejo de Estado ha establecido mediante interpretación que el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento de una obligación garantizada a través de seguro de cumplimiento, debe expedirse dentro de la vigencia de la póliza o dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado; lo anterior con el fin de evitar que proceda la prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio” (Subrayado fuera de texto).

Asimismo, en Sentencia de 28 de agosto de 2003, Exp. No. 8031, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se confirma este criterio…:

Conforme se precisó por la Sala en la sentencia de  11 de julio de 2002, Exp. 7255, C.P. Manuel S. Urueta Ayola, que ahora se reitera, “... La vigencia de la póliza es ni más ni menos que la del contrato de seguro, consagrada como uno de los contenidos del mismo en el artículo 1047, numeral 6, del Código de Comercio, y se entiende que es el tiempo dentro del cual surte sus efectos y, por ende, en el que los riesgos corren por cuenta del asegurador, por consiguiente, una vez vencido el período de vigencia antes de que acontezca el siniestro, desaparece el correspondiente amparo respecto del mismo, luego no cabe pretenderlo en relación con un evento ocurrido cuando no hay contrato de seguro vigente...”. Lo anterior pone en evidencia que la vigencia de la garantía está íntimamente relacionada con la ocurrencia del siniestro, lo que es independiente de la época o plazo dentro del cual la Administración ordena su efectividad, pues  esta decisión se limita simplemente a declarar una situación fáctica anterior…”.

Aunque los criterios expuestos tratan sobre pólizas que amparan siniestros en materia aduanera, se aplican al sub lite porque se refieren a la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de seguro de cumplimiento de obligaciones legales que sí se discute en este proceso, como se confirma al examinar la sentencia proferida por esta Sección el 29 de septiembre de 2011, radicación 2002-00905-01, C.P., MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, donde se estudió la prescripción de la acción relacionada con la acción derivada de un contrato de seguro de cumplimiento relacionado con la  licencia de construcción de un proyecto urbanístico.

En el proceso comentado el apelante manifestó el siguiente motivo de inconformidad, análogo al que formuló el apelante en este proceso:

“…En lo atinente al…cargo relativo a la violación del artículo 1081 del Código de Comercio, manifiesta que el Tribunal desconoce que para que se interrumpa el término de prescripción, en los casos en que el siniestro pueda declararse mediante acto administrativo, se requiere que el citado acto debe quedar ejecutoriado dentro del término de prescripción consagrado en el Código de Comercio.

En el fallo comentado este cuestionamiento se estudió y decidido así:

“…Arguye el demandante que el acto por virtud del cual se hicieron efectivas las pólizas solo fue notificado a la aseguradora el 20 de mayo de 2002, momento en que la aseguradora interpuso recurso de reposición contra la decisión dándose por notificada de la misma. Solo en ese momento pudo el acto administrativo producir algún efecto, momento que tuvo lugar transcurridos más de dos años desde que la Administración Pública tuviera conocimiento de los hechos constitutivos del siniestro.

Como ya se dijo, es suficiente con que el ente administrativo emita la respectiva decisión debidamente fundamentada y motivada para poder declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectivas las pólizas de seguro, tal como ocurrió en esta oportunidad…”.

Y en otro aparte precisó:

“…el término de prescripción, corre a partir del momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, tal como lo dispone el artículo 1081 del Código de Comercio. En el presente caso, la Administración tuvo conocimiento del hecho, aproximadamente en el año 1999, debido a las quejas presentadas por los propietarios de las viviendas de la Urbanización Parques del Sol II. Además, aparece el oficio SPM-0963-99 de 16 de marzo de 1999 (folio 96 del Cuaderno del Tribunal) en el que, el Secretario de Planeación y el Director de Planeación Físico y Urbanístico de Soacha manifestó al representante legal de la Constructora Sudema S.A. sobre las diferentes anomalías que se estaban presentando en la urbanización ya mencionada, con el fin de que se adoptaran las medidas necesarias para la realización de las reparaciones locativas a que hubieran lugar; así mismo, se encuentra el oficio SPM-322 (folio 98 del Cuaderno del Tribunal) de 9 de agosto de 1999 enviado por la Secretaría de Planeación Municipal de Soacha a la Constructora Sudema, con el fin de requerirlo por segunda vez, para que informara a esa dependencia los arreglos que se hubieran realizado a las viviendas de Parques del Sol II, tal como se indica en la sentencia de primera instancia.

Por lo cual, debe concluirse que la administración municipal actuó en forma oportuna en la expedición de la Resolución No. 001 de 2 de junio de 2000 en menos de un año de tener conocimiento de la ocurrencia de los riesgos asegurados, cuyo acto administrativo, que declara los siniestros y hace efectiva las pólizas, es el principal y no el que resuelve el recurso de reposición de la vía gubernativa, ya que este último corresponde a una instancia posterior que sólo permite a la Administración poder revisar su propia decisión. Así, lo ha sostenido esta Corporación en sentencia de 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena, citada en la providencia de 7 de abril de 2011 proferida por esta Sección. En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperar.

De acuerdo con la sentencia transcrita: a) El siniestro que ampara la póliza debe ocurrir necesariamente dentro del término de vigencia de la misma, aunque sea el último instante del último día de vigencia, como precisó uno de los fallos transcritos previamente. b) El siniestro se configura cuando se produce el incumplimiento de la obligación garantizada por la póliza, no cuando la administración la declara. c) La declaración de dicho siniestro debe efectuarse dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia, periodo que puede estar por fuera del término de vigencia de la póliza. d) Para establecer si la administración ejerció oportunamente la acción derivada de contratos, debe considerarse la fecha en que la administración profiere el acto administrativo definitivo que declara la ocurrencia del siniestro, no el que resuelve los recursos de vía gubernativa interpuestos en su contra, cuyo objeto consiste en que la administración revise la decisión que previamente ha proferido.

6.2. Motivos de informidad del apelante.

El apelante cuestionó al a quo porque para establecer si la declaración de ocurrencia del siniestro se efectuó dentro del término de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro no tuvo en cuenta la fecha en que el INURBE hizo esa declaración mediante Resolución 530 de 16 de julio de 2003, - dentro del término de prescripción que vencía en noviembre de 2003  -, sino que tuvo en cuenta la Resolución 1295 de 22 de junio de 2004 que decidió el recurso de reposición contra la resolución anterior, dictada fuera del término referido.

Agregó que si no se tuviera en cuenta la fecha de la primera resolución para definir la oportunidad del ejercicio de la acción habría que declarar los siniestros mucho antes de los dos años y su configuración sería incierta porque estaría sujeta a la duración de la vía gubernativa, que se podría prolongar por la solicitud y práctica de pruebas y otras eventualidades, y como consecuencia de ello se podría eludir la responsabilidad derivada de los contratos de seguro.

Para decidir el recurso conviene poner de relieve los siguientes datos, contenidos en los documentos aportados en copia auténtica al proceso:

- De acuerdo con el texto de la Resolución No. 0530 de 16 de julio de 2003, en esa fecha el INURBE en liquidación declaró la ocurrencia del siniestro amparado en la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales No. CS000194 expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., suscrita el 12 de julio de 2001, donde figura el INURBE como beneficiario; y la Fundación Empresarial Madres Cabeza de Hogar FUMIEMACAHO, oferente del proyecto “Urbanización Villa Marlen FUMIEMACAHO” como tomador/afianzado. La suma asegurada fue de $279.500.000, desembolsada y movilizada por el INURBE al oferente como asignación del subsidio familiar para la construcción de 43 viviendas para igual número de familias; y su vigencia estaría comprendida “desde el 12 de julio de 2001 hasta el 24 de  febrero de 2002”.

Al describir su objeto la póliza señala: “ampara a la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de interés social contra los perjuicios derivados del incumplimiento de la promesa de compraventa o contrato de construcción en lo referente a la entrega de la solución de vivienda y de la escrituración de la misma, dentro de la vigencia del subsidio o plazos previamente estipulados y al uso indebido de los giros del subsidio…anteriores a la escrituración, girados a favor del afianzado. Esta póliza ampara independientemente a cada uno de los beneficiarios del subsidio…”

La cláusula tercera de la póliza comentada, cuya redacción es confusa, por decir lo menos, estableció que el siniestro se entendía ocurrido cuando éste se declarara mediante acto administrativo debidamente motivado, desconociendo que el artículo 1072 del Código de Comercio define el siniestro como “la realización del riesgo asegurado”.

Interpretar literalmente la cláusula tercera en el sentido de que el siniestro se configura cuando la administración lo declara mediante acto administrativo, implicaría confundir el hecho declarado (el siniestro) con el acto de su declaración (las resoluciones demandadas).

Es claro que el siniestro, dada la naturaleza de la póliza comentada, es el incumplimiento de obligaciones legales a cargo del tomador; no el cumplimiento de la obligación legal de declarar el siniestro por parte del INURBE como beneficiario de la póliza.

Esa es la razón por la cual en la misma póliza se estableció que el objeto del contrato de seguro es amparar el incumplimiento de las obligaciones del tomador de la póliza.

La Sala interpretará las cláusulas señaladas atendiendo los mandatos del artículo 1621 del C. C., de acuerdo con el cual “en aquéllos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”;  así como del artículo 1621 del C. C., de acuerdo con el cual “las cláusulas de los contratos se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”.

De acuerdo con esas pautas hermenéuticas el siniestro que aseguró la póliza fue el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Fundación que la tomó; no su declaración mediante acto administrativo por parte del beneficiario, la cual constituye apenas una condición para que el beneficiario reclame a la aseguradora la indemnización pactada.

Aclarado lo anterior procede la Sala a establecer, de acuerdo con las normas legales y criterios jurisprudenciales estudiados en los acápites anteriores, si el siniestro se configuró dentro del periodo de vigencia de la póliza, condición necesaria para que procediera su declaración, y si dicha declaración se hizo dentro de los dos años siguientes, contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho en que se basa la acción, como establece el artículo 1081 del Código de Comercio.

En el presente caso el INURBE otorgó los subsidios familiares de vivienda mediante Resolución 1464 de 24 de noviembre de 2000, cuya vigencia, a la luz del artículo 13 del Decreto 2620 de 2000 que reglamenta la asignación de dichos subsidios, era de doce (12) meses calendario, contados desde el día 1° del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación. Para el caso de las postulaciones colectivas, dicha vigencia podía ser hasta de 15 meses, siempre y cuando lo permitan las normas sobre vigencia presupuestal, para el caso de los recursos del INURBE (…)”.

Si la vigencia del subsidio fuera de doce meses se extendería hasta el 30 de noviembre de 2001. Y si las postulaciones fueron colectivas los subsidios tuvieron vigencia durante quince meses que se vencían en febrero de 2001.

La vigencia de la póliza, por mandato el artículo 9 del Acuerdo 21 de la Junta Directiva del INURBE que adoptó el reglamento de garantías al amparo del artículo 59 ibídem del Decreto 2620 de 2000, “debe cubrir desde la fecha de expedición de la póliza hasta la vigencia del subsidio de conformidad con lo señalado en el artículo 55 del Decreto 824 de 1999 y tres (3) meses más”.

De acuerdo con esta norma la póliza debió cubrir el periodo de vigencia del subsidio y tres meses más.

No obstante, la vigencia que se pactó en la póliza No. CS000194 expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., fue la del periodo comprendido entre el 12 de julio de 2002 y el 24 de febrero de 2003, cuando había transcurrido el periodo de vigencia del subsidio, por razones que en el proceso no se establecieron pues ni la compañía aseguradora demandante ni el INURBE explicaron por qué la póliza no cubría el periodo de vigencia inicial del subsidio.

Por esa razón la Sala decidirá teniendo como periodo de vigencia de la póliza lo pactado por las partes.

Luego, si las partes pactaron que el término de vigencia de la póliza se extendió hasta el 24 de febrero de 2003, para que la compañía aseguradora respondiera por el siniestro era necesario que éste ocurriera dentro de ese periodo

Conforme a la misma póliza su objeto “era amparar a la entidad otorgante del subsidio…contra los perjuicios derivados del incumplimiento de la promesa de compraventa o contrato de construcción en los referente a la entrega de la solución de vivienda y de la escrituración de la misma”.  Cláusula que debe interpretarse en armonía con el artículo 11 del Acuerdo 21 de 2000 de la Junta Directiva del INURBE que reglamentó lo atinente a seguros, de acuerdo con el cual, en caso de construcción en sitio propio lote individual de propiedad del beneficiario, el siniestro se debía declarar cuando el oferente incumpliera la obligación de entregar las mejoras, y otorgar las respectivas escrituras y efectuar su registro, esto es, cuando no utilizara apropiadamente los subsidios.

Por lo anterior las obligaciones señaladas del oferente del proyecto de vivienda debieron estar cumplidas el 24 de febrero de 2003 cuando terminó la vigencia de la póliza, por lo que en esa fecha el INURBE, en su condición de otorgante de los subsidios, debió haber conocido su incumplimiento.

Siguiendo el razonamiento anterior, el término de prescripción de la acción del INURBE para declarar la ocurrencia del siniestro corrió dentro de los dos años siguientes, que se vencieron el 23 de enero de 2004.

En las consideraciones de las resoluciones acusadas consta que mediante oficio de la regional del INURBE en el Quindío con radicación No. 2085 de 24 de abril de 2003 “la….Profesional Universitario…remitió un cuadro declaratorio de siniestros, expedientes conformados por proyectos inconclusos 1991-2000, dentro de los que se encuentra el proyecto Urbanización Villa Marlen FUMIEMACAHO en el que se presentó el estado de ejecución de obra de las viviendas de urbanismo y ambiental en un 79.97%..” lo cual demuestra que la administración conoció efectivamente del incumplimiento de las obligaciones del oferente del proyecto.

El INURBE declaró la ocurrencia del siniestro mediante Resolución No. 0530 de 16 de octubre de 2003, es decir, antes de que se cumplieran los dos años desde la configuración del siniestro.

La fecha de esta decisión es la que se debe tener en cuenta para determinar si se configuró la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, por las razones expuestas al comentar la sentencia proferida por esta Sección el 29 de septiembre de 2011, radicación 2002-00905-01, C.P., MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, donde se estudió la prescripción de la acción derivada de un contrato de seguro de cumplimiento relacionado con la  licencia de construcción de un proyecto urbanístico, en un asunto análogo al que ahora ocupa la atención de la Sala, la cual, a su vez, se apoyó en sentencia de 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena, citada en la providencia de 7 de abril de 2011 proferida por esta Sección.

A las razones expuestas en esas providencias se remite la Sala para evitar su innecesaria reiteración, concluyendo que los actos administrativos demandados fueron expedidos oportunamente.

Como los argumentos que sirvieron de fundamento a la sentencia de primera instancia fueron desvirtuados, la Sala habrá de revocarla y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero.  REVÓCASE la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se deniegan.

Segundo. Se reconoce al abogado César Augusto Ortiz Neira como apoderado judicial de la parte demandada en los términos en que está conferido el poder obrante a folio 37 del cuaderno No. 2.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO 		MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO			GUILLERMO VARGAS AYALA

Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 2677 de 2001.

Sentencia de 7 de abril de 2011. Rad. Núm. 2001-00790 Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Actor: SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES – SOTRANDES S.A. “los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya admitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado”.

No obstante la deficiencia anotada en el aporte de información relevante la Sala pone de presente que mediante CIRCULAR EXTERNA 001 DE 31 de octubre de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.362 de 5 de noviembre de 2003, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE en Liquidación, unificó los “criterios sobre vigencia de los Subsidios Familiares de Vivienda Asignados por el INURBE” y con relación a los otorgados en el año 2000, dentro de los cuales se encuentran los que son objeto de controversia en este proceso, señaló:  “1. Subsidios colectivos asignados durante el segundo semestre de 2000.- Los beneficiarios de subsidios otorgados durante el último trimestre de 2000, presentan la siguiente situación: a) Tenían una vigencia de hasta 15 meses para los casos de proyectos colectivos de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2620 de 2000, según lo permitieran la vigencia presupuestal, en consecuencia estos Subsidios irían hasta el 31 de diciembre de 2001; b) Según el Decreto 1585 de 30 de julio de 2001, si estos beneficiarios a más tardar a la fecha de vencimiento anteriormente señalada (31 de diciembre de 2001) hubieran radicado en la oficina del INURBE la promesa de compraventa tendrán una prórroga automática de seis meses, lo cual iría hasta el 30 de junio de 2002; c) El Decreto 1354 de 28 de junio de 2002, prorroga los subsidios que se encuentren vigentes según lo contemplado en el artículo 2º del Decreto 1585 de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002; d) El Decreto 3227 de 27 de diciembre de 2002, a su vez los prorroga hasta el 30 de junio de 2003, fecha de su vencimiento. - Por tanto, los subsidios familiares de vivienda asignados mediante las Resoluciones 1464, 1465, 1466 y 1467 del 24 de noviembre de 2000, se encontraban vigentes hasta el 30 de junio de 2003, siempre y cuando antes del 31 de diciembre de 2001 hubieran radicado la promesa de compraventa en el Inurbe. - En consecuencia, si antes del 30 de junio de 2003 se procedió a la legalización de dichos subsidios familiares de vivienda mediante escritura pública con el correspondiente registro, resulta procedente el desembolso o movilización de dichos subsidios conforme lo previsto en el artículo 24 del Decreto 554 de 2003.